# 04  Plano de implementacao, testes e entregas

Documento consolidado | leitura visual + especificacao operacional | rev. ambientes 23/10/2026

# Sequencia executiva

## Estratégia de execução e ambientes

| Momento | Onde roda | Critério de avanço |
| --- | --- | --- |
| F0 • protótipo | Local / artefatos navegáveis com dados fictícios; frontend Pedro/Miqueias | Fluxos aprovados; backend funcional não exigido |
| S0 • fundação | Um GitHub; backend local; Supabase plantel-dev Free; Vercel Preview quando necessário | CI/PR, migrations e autenticação de DEV validados |
| S1–S4 • implementação | Clones locais + banco compartilhado DEV; Preview separado de Production | Funcionalidade aprovada, testes e PR revisados |
| Beta / pré-produção | Testes controlados, migrations verificadas, provisionamento prod quando apropriado | Plano de cutover, segurança, monitoramento e rollback aprovados |
| Go-live | Render backend; Supabase plantel-prod Pro; Vercel Production | Smoke tests e autorização de lançamento |

Apenas o Supabase exige dois projetos separados (DEV/PROD). Não criar outro Render para homologação inicial, nem dois repositórios GitHub ou dois projetos Vercel. Testes da API são locais e o Preview do frontend usa a API de DEV, nunca dados de produção.

O trabalho comeca na segunda-feira 26/10/2026. F0 e etapa obrigatoria para a aprovacao da experiencia; preparacao tecnica sem escopo funcional pode ocorrer em paralelo.

## Cadeia de aprovacao

F0: mapa de navegacao → wireframes → prototipo responsivo

↓

Revisao dos fluxos com Gabriel/Samuel + aprovacao de produto

↓

S0: infraestrutura, CI, modelos e seguranca de base

↓

S1–S4: entregas integradas e tests por feature

↓

Beta / QA / LGPD / seguranca → estabilizacao → GO/NO-GO

| Fase | Entregas | Equipe / dependencia |
| --- | --- | --- |
| F0 | Inventario de telas, estados, fluxos, design system e aprovacoes | Pedro / Miqueias; revisao Gabriel / Samuel |
| S0 | Repositorio unico, CI, backend local, Supabase DEV Free, Auth, migrations e padroes API | Gabriel / Samuel |
| S1 | Cadastro, onboarding, Hoje, timer, sessoes e grupos iniciais | Backend + frontend via mocks e contratos |
| S2 | Revisoes Pro, mesa/mural/rankings, trial e limites | Testes de integridade e permissao |
| S3 | Assinatura Mercado Pago, webhooks, notificacoes e retrospectiva | Testes sandbox e falhas controladas |
| S4 | Administracao, LGPD, observabilidade e integracoes finais | Controle de acesso, testes E2E |
| Beta | Aparelhos reais, desempenho, seguranca, aceite juridico | Equipe completa e responsavel de produto |
| Estabilizacao | Correcoes, smoke, migracoes e release | GO/NO-GO documentado |

# Definition of Ready / Done

| READY | DONE |
| --- | --- |
| Tela/fluxo F0 aprovado e contrato especificado | Funcionalidade implementada e testes unitarios/integracao passando |
| Regra de negocio, ator e dependencia claros | Autorizacao, LGPD e comportamento de erro revisados |
| Criterio de aceite verificavel | Observabilidade, migration e documentacao atualizadas |
| Dados de teste e mock disponiveis | Revisao por outro dev e validacao do responsavel |

# Matriz minima de testes

| Cenario | Teste obrigatorio |
| --- | --- |
| Login/conta | Confirmacao email, senha, captcha, limites, apelidos, idade e privacidade |
| Timer/sessao | Pausa, recuperacao, relogio adulterado, concorrencia, registro manual |
| Grupos | Convite expirado, nao membro, exclusao, menor, canal Realtime privado |
| Ranking | Soma e limite diario; ignorar manual; empates e dados ausentes |
| Revisoes | 1/7/30, folga, atraso, perda de Pro, retorno apos inatividade |
| Pagamento | Webhook duplicado, fora de ordem, recusado, cancelado, reconciliacao |
| Admin | Usuario comum nao eleva papel; trilha de auditoria |
| LGPD | Exportacao, exclusao, retencao, dados e logs sensiveis |
| Deploy | Healthcheck, rollback, falha de banco, logs, limites |

# Marco legal e risco

Adequacao a LGPD, menores, termos de uso, privacidade, consentimentos quando exigidos, fornecedores e direitos do titular requer validacao juridica antes do lancamento. O cronograma de 5–6 meses do estudo original e apenas referencia, nao compromisso automatico.