# 07  GitHub Projects — migracao e governanca

Documento consolidado | leitura visual + especificacao operacional | rev. ambientes 23/10/2026

# Objetivo

## Estrutura única do código e das branches

| Elemento | Regra oficial | Evitar |
| --- | --- | --- |
| Repositório | Um repositório GitHub: backend/, frontend/, docs/v1/, migrations e automações CI | Separar dois repositórios por área sem nova decisão |
| Trabalho local | Cada dev clona o repo; atualiza main local e cria branch por Issue | Editar diretamente na main e fazer pull destrutivo |
| Revisão | PR obrigatório, CI verde, review adequado; atualizar Project automaticamente quando possível | Mesclar código de outro dev sem review |
| Deploy | Vercel Preview/Production do mesmo projeto; Render só backend PROD | Segundo Render DEV e duplicar projeto Vercel |
| Banco | Migrations Git versionadas; DEV Supabase Free e PROD Supabase Pro separado | DDL manual apenas no painel sem migration |

Rotina segura: git switch main → git pull --ff-only origin main → git switch -c feat/<issue> → desenvolvimento/testes → PR → review → merge. Antes de pull, tratar alterações locais e conflitos, sem substituir trabalho de colegas.

GitHub Projects sera fonte operacional unica apos importacao validada. Excel e snapshot de conferencia; nao manter dois backlogs oficiais concorrentes.

## Migracao sem duplicidades

Ler Excel v13 e identificar itens explicitamente ativos de lancamento

↓

Dry-run: gerar lista, validar IDs, titulares, dependencias e prioridades

↓

Excluir da importacao ativa PL-062, PL-064, PL-071 (1.0.x condicionais)

↓

Criar campos/views/Issues por lote, com marcador de origem PL-ID

↓

Conferir contagem, status, links e documentar conciliacao

# Estrutura do Project

| Campo | Valores / uso |
| --- | --- |
| Status | Backlog, Ready, In Progress, In Review, Blocked, Done |
| Fase | F0, S0, S1, S2, S3, S4, Beta, Estabilizacao |
| Prioridade | P0 essencial; P1 relevante; P2 condicional |
| Dominio | Identidade, estudo, social, revisoes, comercial, administracao, LGPD, infraestrutura |
| Responsaveis | Gabriel/Samuel (backend); Pedro/Miqueias (frontend); equipe quando transversal |
| Origem | ID PL-xxx imutavel, sem criar duas Issues para mesma origem |

# Aprovacao da F0

F0 deve aparecer primeira no roadmap, views e sprints.

Somente programar funcionalidades de UI apos validacao dos prototipos.

Preparacao tecnica S0 pode ocorrer em paralelo sem ampliar o escopo.

Nao importar itens futuros apenas para fazer o Project parecer completo.

# Prompt operacional

Codex: primeiro apresente dry-run contendo quantidade de Issues, IDs, campos, views e tarefas bloqueadas. Nao execute criacao em massa sem aprovacao. Depois da execucao, entregue relatorio de issues criadas/ignoradas/ja existentes, links, responsaveis, dependencias e divergencias.